GU Solutions

Documento de Arranque

# MVP SaaS para Sistema de Gestión Inmobiliaria

Arquitectura, checklist técnico, modelo comercial y planes sugeridos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Producto | Plataforma SaaS para inmobiliarias |
| Cliente inicial / primer tenant | Vergani Propiedades |
| Empresa | GU Solutions |
| Autor | Gabriel Uviedo |
| Fecha | 25 de abril de 2026 |
| Versión | 0.1 - MVP SaaS |
| Estado | Documento inicial para validación y ejecución |

Idea central Construir el sistema como un producto SaaS multi-tenant desde el día 1. Vergani Propiedades debe ser el primer tenant, no una aplicación aislada. Esto permite validar el negocio con un cliente real y reutilizar la misma plataforma para vender a otras inmobiliarias.

Confidencial - Uso interno de GU Solutions

# Índice

Índice

1. Resumen ejecutivo

2. Objetivo del MVP SaaS

3. Arquitectura recomendada

3.1 Diagrama lógico

4. Multi-tenancy y aislamiento de datos

5. Módulos funcionales del MVP

6. Infraestructura por ambiente

7. Seguridad, auditoría y backups

8. Checklist técnico de implementación

9. Roadmap sugerido

10. Modelo comercial y forma de cobro

10.1 Estrategia de cobro recomendada

11. Planes SaaS sugeridos

12. Add-ons y servicios adicionales

13. Métricas para validar el MVP

14. Riesgos y mitigaciones

15. Próximos pasos

# 1. Resumen ejecutivo

El objetivo es transformar el sistema de gestión inmobiliaria originalmente pensado para una inmobiliaria específica en una plataforma SaaS reutilizable para múltiples inmobiliarias. La primera implementación puede realizarse para Vergani Propiedades, pero la arquitectura debe tratar a Vergani como el primer tenant de una plataforma más amplia.

La recomendación es construir un MVP SaaS con una única aplicación frontend, una única API backend, una única base de datos PostgreSQL compartida y separación estricta de datos mediante tenant_id. Esta decisión reduce costos, acelera el desarrollo y permite validar el modelo comercial sin una infraestructura excesivamente compleja.

Decisión recomendada No construir una app exclusiva para cada inmobiliaria. Construir una plataforma única donde cada inmobiliaria tenga su propio tenant, usuarios, configuración, branding, documentos, contratos, caja y reportes.

# 2. Objetivo del MVP SaaS

El MVP debe permitir vender el sistema como servicio a inmobiliarias pequeñas y medianas, cubriendo el flujo principal de alquileres, contratos, pagos, caja y liquidaciones.

- Validar que al menos una inmobiliaria use el sistema en producción con datos reales.

- Diseñar la plataforma para sumar nuevos clientes sin reescribir arquitectura.

- Mantener costos bajos durante la etapa inicial.

- Permitir personalización básica por inmobiliaria: nombre, logo, colores, dominio/subdominio y templates PDF.

- Dejar preparadas las bases para planes, límites, add-ons y facturación recurrente.

# 3. Arquitectura recomendada

La arquitectura inicial debe ser simple, modular y escalable por etapas. El foco no debe estar en sobreingenierizar la infraestructura, sino en garantizar aislamiento de datos, trazabilidad, seguridad y capacidad de operación.

| Capa | Tecnología recomendada | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js + React + TypeScript en Vercel | Ideal para app web moderna, previews por PR, buen soporte de dominios y subdominios. |
| Backend | NestJS + TypeScript en Railway | Modular, mantenible y apropiado para lógica de negocio compleja. |
| Base de datos | PostgreSQL en Supabase | Relacional, ACID, ideal para caja, contratos, pagos y reportes. |
| ORM | Prisma | Tipado fuerte, migraciones claras, buena DX. |
| Cache / rate limit | Upstash Redis | Cache de settings, features, índices y rate limiting. |
| Storage | Cloudflare R2 | PDFs, liquidaciones y documentos con URLs firmadas. |
| CI/CD | GitHub Actions | Validación, tests, build y deploy controlado. |
| Observabilidad | Sentry + Better Stack/Axiom/Logtail | Errores, logs, uptime y trazabilidad por tenant. |

## 3.1 Diagrama lógico

Usuarios de inmobiliarias
        │
        ▼
Subdominio o dominio custom
        │
        ▼
Next.js SaaS App (Vercel)
        │
        ▼
NestJS API (Railway)
        │
        ├── PostgreSQL compartido (Supabase) con tenant_id
        ├── Redis (Upstash) para cache, locks y rate limit
        ├── Cloudflare R2 para documentos y PDFs
        └── Worker NestJS para jobs de IPC, liquidaciones y tareas programadas

# 4. Multi-tenancy y aislamiento de datos

La plataforma debe usar un modelo multi-tenant con base de datos compartida. Cada inmobiliaria se representa como un Tenant. Todas las entidades de negocio deben incluir tenant_id y todas las consultas deben filtrar por el tenant activo.

| Entidad SaaS | Descripción |
| --- | --- |
| Tenant | Representa una inmobiliaria cliente. Ejemplo: Vergani Propiedades. |
| User | Usuario global del sistema. Puede pertenecer a una o más inmobiliarias. |
| TenantUser | Relación entre usuario y tenant, incluyendo rol dentro de esa inmobiliaria. |
| TenantSettings | Configuración propia de cada inmobiliaria: logo, color, comisión, vencimiento, templates. |
| TenantFeature | Features habilitadas por inmobiliaria según plan o add-ons. |
| TenantSubscription | Plan, límites, estado comercial y período de facturación. |

Regla técnica crítica Nunca consultar una entidad de negocio solo por id. Siempre filtrar por id + tenant_id. Esto evita fugas de datos entre inmobiliarias.

| Tabla / módulo | Debe tener tenant_id | Comentario |
| --- | --- | --- |
| propietarios | Sí | Cada inmobiliaria tiene su propia cartera de propietarios. |
| propiedades | Sí | Aislamiento completo por inmobiliaria. |
| inquilinos | Sí | Legajo privado por tenant. |
| contratos | Sí | Contratos asociados a una inmobiliaria. |
| pagos | Sí | Caja aislada por tenant. |
| movimientos_caja | Sí | Trazabilidad financiera por tenant. |
| liquidaciones | Sí | Documentos y cálculos propios por inmobiliaria. |
| documentos | Sí | Archivos separados por tenant en R2. |
| indices_economicos_globales | No | IPC, ICL, UVA y CER pueden ser compartidos globalmente. |
| indices_personalizados | Sí | Índices o ajustes propios de una inmobiliaria. |

# 5. Módulos funcionales del MVP

El MVP debe concentrarse en resolver el flujo principal de una inmobiliaria. Features como portal de inquilinos, portal de propietarios, WhatsApp y ventas pueden quedar como add-ons o V2.

| Módulo | Incluido en MVP | Notas |
| --- | --- | --- |
| Tenants y configuración | Sí | Alta de inmobiliaria, branding básico, settings y límites. |
| Auth y usuarios | Sí | Login, roles por tenant, invitación de usuarios. |
| Propietarios | Sí | ABM completo y datos para liquidaciones. |
| Propiedades | Sí | ABM, estado, propietario, comisión. |
| Inquilinos | Sí | Legajo digital, contacto, garantía, historial. |
| Contratos | Sí | Alta, vigencia, monto, índice, periodicidad y estado. |
| Índices | Sí | Integración inicial con fuente externa o carga manual fallback. |
| Caja y pagos | Sí | Registro de pagos, split de comisión, saldo. |
| Liquidaciones PDF | Sí | PDF mensual para propietarios. |
| Reportes básicos | Sí | Vencimientos, aumentos próximos, saldos y caja mensual. |
| Portal propietarios | No | Add-on o plan superior. |
| Portal inquilinos | No | Add-on o plan superior. |
| WhatsApp automático | No | Add-on pago. |
| Módulo ventas | No | V2 separada. |

# 6. Infraestructura por ambiente

| Ambiente | Frontend | Backend | DB | Storage | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local | localhost:3000 | localhost:3001 | Docker PostgreSQL o Supabase dev | Bucket dev o mock local | Desarrollo diario. |
| Staging | Vercel Preview/Staging | Railway api-staging | Supabase staging | R2 staging | QA, demos y validación con datos no productivos. |
| Production | Vercel Pro | Railway api-prod + worker-prod | Supabase Pro | R2 prod | Clientes reales y operación comercial. |

- Separar API y worker cuando empiecen jobs reales de IPC, liquidaciones, PDFs o notificaciones.

- No compartir base de datos entre staging y producción.

- Usar buckets separados para documentos de staging y producción.

- Las migraciones de Prisma deben correr de forma controlada y con backup previo en producción.

# 7. Seguridad, auditoría y backups

| Área | Decisión recomendada |
| --- | --- |
| Autenticación | JWT con userId, tenantId activo y rol dentro del tenant. |
| Autorización | Guards por rol: OWNER, ADMIN, OPERATOR, READONLY. |
| Aislamiento | Filtro obligatorio por tenant_id en todos los repositories. |
| Archivos | R2 con paths por tenant y URLs firmadas de corta duración. |
| Auditoría | AuditLog para pagos, liquidaciones, cambios de contrato, cambios de rol y settings. |
| Logs | Incluir tenantId, userId, requestId, endpoint y acción. |
| Backups | Backups automáticos de Supabase Pro y export manual programado para clientes pagos. |
| Secrets | Nunca en repositorio. Usar variables de entorno en Vercel/Railway/Supabase/Upstash. |

# 8. Checklist técnico de implementación

| Fase | Tarea | Prioridad | Responsable sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| Base SaaS | Crear modelos Tenant, User, TenantUser, TenantSettings, TenantFeature y TenantSubscription. | Alta | Backend |
| Base SaaS | Agregar tenant_id a todas las tablas de negocio. | Alta | Backend/DB |
| Base SaaS | Crear RequestContext con userId, tenantId, role y requestId. | Alta | Backend |
| Base SaaS | Crear TenantGuard y RoleGuard. | Alta | Backend |
| Base SaaS | Crear repositories tenant-aware para evitar consultas sin tenant_id. | Alta | Backend |
| Auth | Implementar login, refresh token y selección de tenant. | Alta | Backend/Frontend |
| Auth | Implementar invitación de usuarios por email o flujo manual inicial. | Media | Backend |
| Frontend | Resolver tenant por subdominio o dominio. | Alta | Frontend |
| Frontend | Cargar logo, color y nombre de inmobiliaria desde TenantSettings. | Media | Frontend |
| Core | ABM propietarios, propiedades e inquilinos con tenant_id. | Alta | Fullstack |
| Core | Contratos con índice, periodicidad, estado y generación de PDF. | Alta | Fullstack |
| Core | Caja: pagos, saldos, split de comisión y movimientos atómicos. | Alta | Backend |
| Core | Liquidaciones con PDF y storage en R2 por tenant. | Alta | Backend |
| Índices | Implementar adapter para fuente externa + fallback manual. | Media | Backend |
| Jobs | Crear worker para sincronización de índices y recalcular períodos. | Media | Backend/Infra |
| Seguridad | Implementar AuditLog para acciones críticas. | Alta | Backend |
| Infra | Separar staging y producción. | Alta | Infra |
| Infra | Configurar Sentry y logs centralizados. | Alta | Infra |
| Infra | Configurar backups y procedimiento de restore. | Alta | Infra |
| Comercial | Definir planes, límites y contrato de licencia de uso. | Alta | Negocio |

# 9. Roadmap sugerido

| Semana | Objetivo | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Base SaaS e infraestructura | Monorepo, ambientes, Tenant, User, TenantUser, DB inicial. |
| 2 | Auth y configuración de tenant | Login, roles, settings, branding básico. |
| 3 | ABM base | Propietarios, propiedades e inquilinos tenant-aware. |
| 4 | Contratos | Alta de contratos, índices configurables, estados. |
| 5 | Caja | Pagos, saldos, movimientos y split de comisión. |
| 6 | Índices y pagos a cuenta | Adapter de índices, recalculo y diferencias. |
| 7 | PDFs y reportes | Liquidaciones, contrato PDF, caja mensual y vencimientos. |
| 8 | QA, hardening y salida a producción | Auditoría, backups, logs, demo y onboarding del primer cliente. |

# 10. Modelo comercial y forma de cobro

Para venderlo como SaaS, GU Solutions debe conservar la propiedad intelectual del producto base y otorgar al cliente una licencia de uso. Los datos, documentos y configuración de cada inmobiliaria pertenecen al cliente, pero el código fuente de la plataforma no debe cederse.

Cambio comercial clave Evitar contratos donde el cliente sea dueño del código fuente completo. Para SaaS, el cliente paga setup, uso mensual y soporte; no compra la propiedad del software.

| Concepto | Rango sugerido | Cuándo cobrarlo |
| --- | --- | --- |
| Setup inicial | USD 500 - 1.500 | Alta de tenant, configuración, dominio/subdominio, branding, capacitación inicial. |
| Migración de datos | USD 200 - 1.000 | Depende de cantidad de propiedades, contratos, inquilinos y calidad de datos. |
| Mensualidad SaaS | USD 79 - 249+ | Ingreso recurrente por uso de la plataforma. |
| Customizaciones | USD 25 - 40/hora | Pedidos específicos fuera del producto base. |
| Soporte premium | USD 50 - 150/mes | SLA mayor, prioridad, llamadas mensuales, asistencia operativa. |
| Add-ons | USD 15 - 100/mes | WhatsApp, dominio custom, portal propietarios, reportes avanzados, etc. |

## 10.1 Estrategia de cobro recomendada

- Primer cliente: cobrar setup reducido o proyecto inicial, pero mantener la propiedad intelectual de GU Solutions.

- Clientes siguientes: cobrar setup + mensualidad recurrente.

- Evitar vender horas como modelo principal; usar horas solo para customizaciones.

- Ofrecer descuento por pago anual anticipado, por ejemplo 10% o 15%.

- Mantener los costos de infraestructura dentro de la mensualidad, salvo consumos excepcionales.

# 11. Planes SaaS sugeridos

| Plan | Precio mensual sugerido | Incluye | Cliente objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Starter | USD 79/mes | Hasta 3 usuarios, 50 propiedades, 100 contratos activos, PDFs básicos, reportes básicos, soporte por email. | Inmobiliarias chicas que quieren ordenar alquileres y caja. |
| Professional | USD 149/mes | Hasta 8 usuarios, 250 propiedades, 500 contratos activos, branding, liquidaciones PDF, reportes completos, soporte prioritario. | Inmobiliarias medianas con operación diaria. |
| Business | USD 249/mes | Hasta 20 usuarios, 1.000 propiedades, dominio custom, templates PDF personalizados, auditoría avanzada, onboarding incluido. | Inmobiliarias con más volumen y necesidad de marca propia. |
| Enterprise | Desde USD 499/mes | Usuarios y límites a medida, DB dedicada opcional, SLA, soporte premium, integraciones y contrato personalizado. | Clientes grandes o redes de sucursales. |

Plan recomendado para salir al mercado Lanzar con Starter y Professional. Business puede existir comercialmente, pero no hace falta desarrollar todas sus features desde el día 1. Enterprise debe venderse solo a medida.

# 12. Add-ons y servicios adicionales

| Add-on | Precio sugerido | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Dominio custom | USD 15 - 30/mes | Ejemplo: sistema.inmobiliaria.com.ar. Puede incluir configuración inicial aparte. |
| WhatsApp automático | USD 30 - 100/mes + costo proveedor | Recordatorios de pago, vencimientos, deudas y aumentos. |
| Portal de propietarios | USD 40 - 100/mes | Acceso para ver liquidaciones y comprobantes. |
| Portal de inquilinos | USD 30 - 80/mes | Acceso para ver saldo, pagos y contrato. |
| Migración avanzada | USD 25 - 40/hora | Carga desde Excel, sistema viejo o carpetas digitales. |
| Usuario adicional | USD 5 - 10/mes | Para planes con límite de usuarios. |
| Storage adicional | USD 5 - 20/mes | Según volumen de documentos. |
| Soporte operativo mensual | USD 75 - 200/mes | Acompañamiento, revisión de procesos y asistencia recurrente. |

# 13. Métricas para validar el MVP

- Cantidad de inmobiliarias activas.

- Cantidad de contratos activos cargados.

- Cantidad de pagos registrados por mes.

- Cantidad de liquidaciones generadas.

- Tiempo promedio para registrar un pago.

- Errores o ajustes manuales por cálculo de índice.

- MRR: Monthly Recurring Revenue.

- Churn mensual: clientes que dejan de pagar.

- Tickets de soporte por cliente.

- Uso real de reportes y PDFs.

# 14. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Fuga de datos entre tenants | Crítico | Repositorios tenant-aware, tests de aislamiento y auditoría. |
| Cambios en índices oficiales o fuente externa | Alto | Patrón adapter y carga manual como fallback. |
| Cliente pide cesión de código | Alto comercial | Contrato de licencia SaaS, no venta de propiedad intelectual. |
| Costos cloud crecen sin control | Medio | Límites por plan, monitoreo y alertas de consumo. |
| Soporte consume demasiado tiempo | Medio | Planes con límites claros y soporte premium pago. |
| MVP intenta incluir demasiadas features | Alto | Mantener foco en alquileres, caja, contratos y liquidaciones. |
| Errores en caja o pagos | Crítico | Transacciones atómicas, AuditLog y pruebas de integración. |

# 15. Próximos pasos

- Actualizar la propuesta comercial para que GU Solutions conserve la propiedad intelectual del producto base.

- Crear el modelo Tenant/User/TenantUser antes de avanzar con módulos de negocio.

- Definir nombre comercial del producto SaaS y dominio principal.

- Definir los planes iniciales: Starter y Professional.

- Implementar staging y producción separados.

- Cargar a Vergani Propiedades como primer tenant.

- Validar el flujo completo: contrato, pago, caja, ajuste por índice, liquidación y PDF.

- Preparar onboarding repetible para próximas inmobiliarias.

Conclusión La infraestructura actual es válida para arrancar, pero la plataforma debe nacer como SaaS: multi-tenant, configurable, auditable y comercializada bajo licencia de uso. El mayor valor no está solo en el software, sino en convertirlo en un producto repetible con ingresos recurrentes.